2020年度周庄镇复兴村小额工程

工程量明细表（暂估）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（项） | 金额（元） | 完成量 | 备注 |
| 1 | 安砌侧(平、缘)石 | 1 | 8220.98 | 80.00% |  |
| 2 | 不锈钢仿竹围栏 | 1 | 422916.20 | 80.00% |  |
| 3 | 仿绿植临时围挡 | 1 | 226439.17 | 80.00% |  |
| 4 | 混凝土路面 | 1 | 660452.74 | 85.00% |  |
| 5 | 下水道管铺设、窨井 | 1 | 120077.09 | 88.00% |  |
| 6 | 拆除混凝土类路面层 | 1 | 39594.32 | 90.00% |  |
| 7 | 草皮砖停车位 | 1 | 207793.46 | 85.00% |  |
| 8 | 砖砌排水沟 | 1 | 23622.64 | 90.00% |  |
| 9 | 砖砌、粉刷 | 1 | 21480.95 | 90.00% |  |
| 10 | 彩钢板棚 | 1 | 28332.28 | 90.00% |  |
| 11 | 交通标志、标线 | 1 | 101208.35 | 80.00% |  |
| 12 | 外墙涂料 | 1 | 14499.87 | 80% |  |
| 13 | 零星维修 | 1 | 9591.80 | 90% |  |
| 合计 | | | 1884229.84 | 84% |  |

备注：最后工程量按审计单位为准（现有工程量按招标数暂估）